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	РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ТОДЖИНСКИЙ КОЖУУН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУМОНА 
ЧАЗЫЛАР

668550, Тоджинскийкожуун Республики Тыва

 с. Чазылар, ул. Ленина д.12                                 

	№ 8
	
	«24 »  января 2024г


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации сельского поселения сумона Чазылар
О безаварийном пропуске паводковых вод на территории сельского поселения сумона Чазылар Тоджинского кожууна в 2024г.

Во исполнение Указания Агентства ГО и ЧС Республики Тыва № 2/ 1-47 от 14.02.2006г., постановление администрации Тоджинского кожууна № 116 от 13.03.2013г., а также в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования        объектов экономики в период весеннего паводка в 2024 году, своевременного реагирования на возникающие ЧС 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить прилагаемые:

- План привлечения сил и средств, привлекаемых на предупреждение и ликвидацию последствий, обусловленных подтоплением паводковыми водами 2024 года, 

- план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводковыми водами на территории сумона (Приложения №1, № 2).
2. Провести оценку по наледевой обстановке в сумоне Чазылар Тоджинского кожууна. Данные представлять в кожунную администрацию, заместителю председателя по жизнеобеспечению _____________________ по факсу/тел. 8(394)50-2-14-48, Управление ГОЧС, Агентству ГОЧС РТ ежедневно, по факсу/тел: 8(394)22 -2-33-60.
3. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о.председателя администрации                                             Д.В. Саин-Белек

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением администрации

сельского поселения сумона 

Чазылар Тоджинского кожууна

от 21.03.2024г.  № 8
ПЛАН

мероприятий, сил и средств, привлекаемых на предупреждение и ликвидацию

последствий паводковыми водами на территории сумона Чазылар в 2024г.
	№

п/п
	Проводимые мероприятия
	Сроки исполнения
	Привлекаемые

силы и средства
	Ответственные за исполнение

	1. 
	Организовать круглосуточное дежурство на водомерных постах в паводковый период, постоянный контроль за развитием паводковой обстановки.
	с 15 апреля 2024г.
	техника

частного сектора
	администрация

сумона

	2. 
	Провести профилактические мероприятия по подготовке дорожного полотна для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод.
	до 30 апреля 2024г.
	техника

частного сектора
	администрация сумона

	3. 
	Организовать обследование линий электропередач и связи в целях обеспечения устойчивой связи с населенными пунктами (сс.Тоора-Хем,)
	до  мая 2024г
	техника

частного сектора
	Мастер ДЭС

Шуурге К.П.


	4. 
	Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпиде-миологических мероприятий по предупреждению заболевания населения в зоне затопления.
	в период ЧС
	Профилактические мероприятия
	Фельдшер

ФАПа
Кол М.М.


	5. 
	Создать необходимый объем запасов финансовых ресурсов, материально-технических средств на ликвидацию возможных ЧС и организацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
	на паводковый период
	Согласно бюджета СПС
	администрация сумона



	6. 
	Организовать оповещение населения сумона, организации и учреждения о надвигающейся опасности посредством подворного обхода, с использованием звуковых средств (сирена). 
	в период угрозы возникновения

ЧС
	Подворный обход,  использование звуковых средств (сирена).
	администрация сумона,



	7. 
	Довести до сведения жителей об экстренной эвакуации и порядок действий по ним, провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы.
	при

ухудшении

обстановки
	лодочные моторы

частного сектора, трактор
	администрация сумона,



	8. 
	Определить места для отгона скота в безопасные районы и организовать их охрану в целях принятия необходимых мер по защите сельско-хозяйственных объектов от весеннего половодья, организовать их охрану на случай возникновения ЧС
	до  мая 2024г.
	лодочные моторы

частного сектора, трактор
	администрация сумона

	9. 
	Контролировать постоянную взаимную информационную связь по изменению обстановки в угрожаемый период возникновения ЧС
	в период угрозы возникновения

ЧС
	Постоянный контроль
	администрация сумона

	10. 
	Обеспечить работу в усиленном режиме оперативного штаба и готовность выездных опергрупп.
	в период угрозы возникновения

ЧС
	автомашины, лодочные моторы

частного сектора
	администрация сумона,

депутатский корпус


Приложение № 2
Утвержден

распоряжением администрации

сельского поселения сумона 

Чазылар Тоджинского кожууна

от 21.03.2024г.  № 8
ПЛАН

привлечения сил и средств на предупреждение и ликвидацию последствий 

паводковыми водами на территории сельского поселения сумона

Чазылар Тоджинского кожууна

	Число  

бригад

аварийно-спасательных

групп
	Наличие техники
	Наличие моторных лодок 
	Обеспеченность

ГСМ
	Обеспеченность

продуктами

питания

	3


	4
	5
	бензин
	масло
	на 10 суток

	
	
	
	200
	20
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